1. PHÂN LOẠI 12 HẠNG MỤC THEO KỸ THUẬT MOSCOW

| STT | Mã | Hạng mục Backlog | Size | Nhóm MoSCoW | Lý do phân loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBI-1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Nền tảng hạ tầng: Là điều kiện tiên quyết để xác thực danh tính độc giả trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch mượn/trả nào. |
| 2 | PBI-2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Luồng cốt lõi MVP: Độc giả không thể đặt mượn nếu không có công cụ tìm kiếm và tra cứu sách trong kho. |
| 3 | PBI-3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Giá trị cốt lõi MVP: Tính năng nghiệp vụ chính của toàn hệ thống; thiếu tính năng này thì bản MVP hoàn toàn thất bại. |
| 4 | PBI-10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Phụ thuộc kỹ thuật & Vận hành: Phải có dữ liệu sách do thủ thư nhập thì độc giả mới có thể tìm kiếm và đặt mượn online. |
| 5 | PBI-8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Giá trị vận hành cao: Giúp giảm tỷ lệ trả sách quá hạn, nhưng nếu chưa có hệ thống vẫn chạy được (thủ thư có thể nhắc thủ công). |
| 6 | PBI-9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Trải nghiệm người dùng: Giúp độc giả tự theo dõi các sách đang mượn/đã trả, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp tới giao dịch mượn sách mới. |
| 7 | PBI-4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Tiện ích gia tăng: Mang lại sự thuận tiện cho độc giả, tuy nhiên nếu chưa kịp làm độc giả vẫn có thể đến quầy để gia hạn. |
| 8 | PBI-5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Could | Tính năng nâng cao: Phụ thuộc vào luồng mượn sách cơ bản; khi hết sách độc giả có thể quay lại tìm sau (workaround). |
| 9 | PBI-12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Tối ưu trải nghiệm: Rút ngắn thao tác đăng ký nhưng không bắt buộc vì đã có tính năng Đăng ký/Đăng nhập tài khoản thường (PBI-1). |
| 10 | PBI-6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Won't | Chưa làm đợt này: Mang tính chất tương tác xã hội/cộng đồng, không phục vụ mục tiêu vận hành cốt lõi của Release 1. |
| 11 | PBI-7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3) | Won't | Chưa làm đợt này: Tốn nhiều công sức (3 điểm) và cần có dữ liệu lịch sử mượn phong phú mới hoạt động hiệu quả. |
| 12 | PBI-11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won me | Chưa làm đợt này: Tốn công sức lớn (3 điểm); độc giả có thể liên hệ thủ thư trực tiếp tại quầy hoặc qua hotline/email thư viện. |

2. KIỂM TRA NGƯỠNG NĂNG LỰC NHÓM MUST

- Số lượng hạng mục nhóm Must: 4 hạng mục (PBI-1, PBI-2, PBI-3, PBI-10) → Thỏa mãn quy tắc không vượt quá 5 hạng mục.

- Tổng điểm công sức nhóm Must:

Tổng điểm Must=2 PBI-1+2 PBI-2+3 PBI-3+3 PBI-10=10 điểm

- Tỷ lệ so với năng lực Release 1 (20 điểm):

Tỷ lệ=1020=50%

- Đánh giá: Tỷ lệ 50% nằm hoàn toàn trong ngưỡng an toàn (~60% năng lực). Việc giữ nhóm Must ở mức 10 điểm giúp dự án có vùng đệm 50% còn lại (10 điểm) dành cho các mục Should và Could, đảm bảo linh hoạt cắt giảm khi gặp rủi ro trễ tiến độ.

3. PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG (ORDERED FROM 1 TO 12)

Mỗi hạng mục có vị trí duy nhất từ 1 đến 12, tôn trọng quan hệ phụ thuộc kỹ thuật (hạng mục nền tảng/được phụ thuộc phải đứng trước):

| Thứ tự (Rank) | Mã | Hạng mục Backlog | Size | Nhóm MoSCoW | Lý do sắp xếp vị trí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PBI-10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Gốc của dữ liệu: Phải có tính năng quản lý kho để tạo dữ liệu sách trước khi hệ thống có sách cho độc giả tìm và mượn. |
| 2 | PBI-1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Xác thực hệ thống: Cần thiết để nhận diện độc giả trước khi thực hiện các thao tác cá nhân hóa và giao dịch. |
| 3 | PBI-2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Đầu vào luồng mượn: Sau khi đăng nhập, độc giả cần tìm thấy sách trước khi có thể bấm mượn. |
| 4 | PBI-3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Đích đến của MVP: Hoàn tất luồng nghiệp vụ cốt lõi nhất của hệ thống mượn sách. |
| 5 | PBI-8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Hỗ trợ vận hành: Cần thiết ngay sau khi tính năng Mượn sách (PBI-3) hoàn thành để kiểm soát hạn trả. |
| 6 | PBI-9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Đồng bộ luồng mượn: Giúp độc giả tra cứu các sách đã/đang mượn từ PBI-3. |
| 7 | PBI-4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Tối ưu nghiệp vụ: Mở rộng luồng mượn sách, giúp độc giả tự gia hạn dựa trên thông tin ở PBI-8 và PBI-9. |
| 8 | PBI-5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Could | Mở rộng nâng cao: Phát triển dựa trên tính năng Tìm kiếm (PBI-2) và Mượn sách (PBI-3) khi sách bị mượn hết. |
| 9 | PBI-12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Tiện ích bổ trợ: Nâng cấp từ luồng đăng nhập chuẩn (PBI-1) giúp giảm bớt thao tác nhập liệu. |
| 10 | PBI-6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Won't | Tính năng cộng đồng: Xếp đầu nhóm Won't vì sẽ là ưu tiên hàng đầu khi phát hành Release 2 để tăng tương tác. |
| 11 | PBI-11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't | Tốn công sức: Cần hạ tầng Realtime, sẽ xem xét ở các bản phát hành sau khi quy mô người dùng lớn hơn. |
| 12 | PBI-7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3) | Won't | Phức tạp nhất: Cần thuật toán AI/Data phức tạp, chỉ làm khi hệ thống đã tích lũy đủ dữ liệu mượn ở các bản sau. |

- Tổng điểm phạm vi dự kiến triển khai (Must + Should + Could): 10 Must+3 Should+4 Could=17 điểm (vừa vặn nằm trong năng lực 20 điểm của Release 1, chừa 3 điểm dự phòng).

4. TỰ PHẢN BIỆN VỀ CÁC HẠNG MỤC TRANH CÃI

Nếu làm việc với các bên liên quan (Stakeholders) khác nhau, một số hạng mục có thể nhận được các góc nhìn phân loại trái chiều:

- Hạng mục 12 - Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (M - 2 điểm):

  - Góc nhìn phản biện (Marketing / Giám đốc trải nghiệm): Họ có thể argument đây phải là Must hoặc Should vì người dùng trẻ (sinh viên) rất ngại đăng ký tài khoản mới bằng form truyền thống. Việc thiếu Social Login có thể làm giảm 30–40% tỷ lệ kích hoạt tài khoản ngay từ lần đầu truy cập.

  - Bảo vệ quan điểm PO: Việc đăng nhập chuẩn (PBI-1) đã đảm bảo hệ thống chạy được luồng nghiệp vụ. Trong điều kiện tài nguyên MVP có hạn, ưu tiên hàng đầu là giao dịch mượn/trả sách chính xác. Social Login mang tính chất tiện ích gia tăng (Nice-to-have) nên để ở nhóm Could là hợp lý.

- Hạng mục 11 - Chat trực tiếp với thủ thư (L - 3 điểm):

  - Góc nhìn phản biện (Bộ phận Chăm sóc độc giả / Thủ thư): Họ có thể cho rằng nên xếp vào Should vì độc giả lần đầu dùng ứng dụng online sẽ có rất nhiều thắc mắc về quy trình lấy sách, phạt tiền, hoặc quy định mượn.

  - Bảo vệ quan điểm PO: Chi phí phát triển tính năng này quá lớn (3 điểm, ngang ngửa module Mượn sách). Thư viện đã có sẵn các kênh hỗ trợ truyền thống như hotline, email hoặc hỏi trực tiếp tại quầy. Xếp vào Won't ở Release 1 giúp tiết kiệm 3 điểm năng lực quý giá để tập trung cho các tính năng cốt lõi.

- Hạng mục 7 - Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (L - 3 điểm):

  - Góc nhìn phản biện (Ban Quản lý Thư viện / Ban Dự án): Họ có thể muốn đưa vào Could hoặc Should để làm điểm nhấn truyền thông (Highlight Feature) cho phiên bản ra mắt nhằm thu hút độc giả.

  - Bảo vệ quan điểm PO: Hệ thống mới ra mắt chưa có dữ liệu lịch sử mượn sách (Historical Data) của người dùng, nên thuật toán gợi ý sẽ không thể hoạt động chính xác (bài toán Cold Start). Do đó, việc tốn 3 điểm công sức ở Release 1 cho tính năng này là lãng phí và không hiệu quả, đưa vào Won't là hoàn toàn đúng đắn.